## Slide 1
MOCA
JUSTIFICATIVAS
Passado
BENEFÍCIOS
Futuro
PRODUTO
OBJ SMART
PREMISSAS
RISCOS
LINHA DO TEMPO
GRUPO DE ENTREGAS
EQUIPE
RESTRIÇÕES
CUSTOS
REQUISITOS
STAKEHOLDERS
EXTERNOS
& Fatores externos
Dificuldades para alcançar metas financeiras;
Problemas ao lidar com imprevistos;
Descontrole com gastos;
Sem clareza de onde vem as despesas e receitas;
Desenvolver um aplicativo mobile de gestão financeira pessoal em até 4 meses, investindo até R$900,00
Automatização do controle das finanças;
Fácil visualização através de gráficos dos gastos e receitas;
Definição das metas financeiras de forma simples e objetiva;
Alerta de gastos;
Identificar áreas que estão acontecendo um desperdício de dinheiro;
Análise de possíveis oportunidades de economia;
Evitar futuras dividas;
Fazer projeções de entradas e saídas de dinheiro ao longo do ano.
Dashboard com cards e gráficos apresentando o saldo atual, as receitas e despesas do cliente separado por categorias, e a situação dos seus cartões;
Opções para download do extrato em csv;
Opções para download do extrato em txt;
Página para cadastrar, editar, remover e visualizar as receitas;
Página para cadastrar, editar, remover e visualizar as despesas;
Página para cadastrar, excluir e visualizar os cartões;
Página para cadastrar, editar, excluir e visualizar os Porquinhos (Metas financeiras);
Página para adicionar e retirar um valor de cada Porquinho;
Página de configuração de perfil para o cliente ativar/desativar o alerta via SMS de gastos;
Uma aplicativo mobile para auxiliar a gestão financeira de pessoas físicas.
Jovens em transição para a vida adulta, integrantes da equipe, professores da faculdade, fornecedores de softwares.
Alexandre Costa: Back End;
Diogo Moreno: Cloud e suporte Front End;
Gustavo Carriel: Front End
Rafael Moreira: UX/UI e Negócios
Raul Meira: Dados e suporte Back End.
Conhecimento nas linguagens: Java e Kotlin, e na biblioteca ReactJS;
Plataforma de nuvem para servidores do banco de dados, front e back;
Protótipo do sistema WEB;
API back end;
Sistema WEB;
Protótipo do aplicativo mobile;
Aplicativo Mobile;
O projeto deverá ser entregue no máximo até 15/12/2023;
A linguagem utilizada no app mobile deverá ser Kotiln;
A plataforma de nuvem deverá ser a AWS ou Azure.
Conhecimento em Kotlin;
Desistência/Baixa performance de algum integrante da equipe;
Atraso na entrega final;
Azure: US$100,00;
AWS: US$ 100,00;
Total: R$900,00;