## Slide 1: SEMANA 5 - 31/10/2023 - Grupo 3
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos Atenção
Próximos Passos c/ responsáveis
  Apresentação Sprint 2 #Rafael
  Balanceamento de Carga #Diogo
  Ambiente de alta disponibilidade configurado #Diogo
  Protótipo Funcional #Gustavo
  Certificado HTTPS #Diogo
  API Back For Front #Alexandre
  Conectar API + BD #Raul
  Frente Plataforma
  Subir API Back For Front #Alexandre
  Teste de Carga #Diogo
  Frente Backend
  Frente Front end
  Finalizar telas restantes #Gustavo
  Biblioteca de gráficos Android #Raul
  Frente Negócios
  Organizar Sprint Backlog – Sprint 3 #Rafael
Farol do Projeto